# 智拓商机作战助手未解决问题推进计划

基线：2026-09-24，main 分支 66c3ed8。本计划是合并第六、七周工作后的审计待办，不代表相关问题已修复，也不代替上线验收。本轮仅记录与排序，不修改业务代码。

# 已验证的范围与边界

后端现有 40 项自动化测试通过；前端 JavaScript 语法检查通过；Alembic 迁移只有一个 head：20260924_0008。

完整 CI 的 ruff check . 尚未通过：旧迁移文件有 17 处 E501。

Docker 程序已安装，但检查时 daemon 未运行；尚未完成真实 PostgreSQL 迁移及整套服务启动联调。

企查查和多模型外部服务缺少可用配置与真实环境验证；模拟测试通过不等于真实接口可用。

# 推进顺序

建议按“安全与权限 → 可运行与 CI → 外部商机和 AI → 数据及资料体验”推进。每项单独建 Issue、分支和 PR，写明复现、影响、测试、验收和回滚。涉及密钥时先止损，再讨论历史清理；不要把密钥、客户明细或生产数据写进 Issue 和日志。

| 编号 | 待解决问题 | 建议动作 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 P0 | data/TenCentApiKey.txt 已被 Git 跟踪且非空；.gitignore 不能让已跟踪文件自动消失。 | 立即确认密钥归属并轮换或吊销；移除跟踪，按团队安全流程评估历史清理。 | 旧密钥失效；新提交及发布包不含密钥；泄露处置记录可追溯。 |
| S02 P0 | JWT、数据库和初始化账号存在默认或演示凭据风险。 | 区分开发与生产配置；生产启动时拒绝弱/空密钥和默认口令；初始化账户强制改密。 | 生产配置缺失时无法启动；默认账号不能以演示密码登录；相关测试通过。 |
| S03 P0 | 只读查看者仍可上传共享文档，权限判断偏重组织范围。 | 为文档上传、编辑、删除建立动作级权限矩阵并补 403 测试。 | 查看者写操作均被拒；有权人员在本级及下级的规则与产品约定一致。 |
| S04 P0 | 外部 AI 请求会发送授权范围内企业名称和用户提问，提问可能包含敏感信息。 | 明确数据分类、脱敏、最小上下文、用户提示与审批要求；禁止未经授权发送敏感字段。 | 对不同角色和模型的请求体有测试；敏感字段不外发；用户看到清晰告知。 |
| R01 P1 | 完整 CI 因旧迁移文件 17 处 E501 失败。 | 修复格式或有依据地设定迁移目录例外，保持应用代码检查严格。 | 仓库完整 CI 绿灯，规则在文档中明确。 |
| R02 P1 | Docker daemon 未运行，真实 PostgreSQL 迁移和端到端启动未验。 | 启动 Docker 后从空库执行 compose、迁移、种子、登录和关键链路冒烟。 | 新机器按 README 可一键启动；迁移可重放；关键 API 和页面联通。 |
| R03 P1 | 当前服务绑定 127.0.0.1:8000，其他电脑不能直接访问。 | 设计团队共享部署：受控网络地址、HTTPS、备份、访问控制和环境变量。 | 至少两台电脑访问同一服务和数据库，权限与数据同步验收通过。 |
| B01 P1 | “AI 更新商机”主要是对已有商机重评分；企查查采集仍是独立的搜索和审核流程。 | 明确一键更新的产品流程：检索、候选筛选、审核、入库、去重、评分、来源留痕。 | 点击后可看到真实新增候选，审核通过的公司进入推荐商机且不重复。 |
| B02 P1 | 企查查凭据尚未配置；当前适配器只处理一页、至多 20 条，不保证全局最新，也未完成“取最近 10 家”与资源匹配随机检索。 | 用合法测试账户确认接口能力、费用与分页；实现可解释的排序和去重策略。 | 真实接口返回与成本有记录；数据来源、成立日期和入库结果可追溯。 |
| B03 P1 | DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi 的真实密钥、模型名及 4xx/5xx 路径未完成联调。 | 按提供商逐一做配置校验、超时、限流、404、鉴权失败测试。 | 每个对外宣称可用的模型都有真实请求和错误提示验收。 |
| D01 P2 | 周经分同时存在服务端汇总与旧本地演示内容，可能出现口径不一致。 | 统一数据源与指标定义，标明模拟与真实数据。 | 同条件下各页面数值一致且可追溯到明细。 |
| D02 P2 | 管理员登录空后端时可能自动导入浏览器中约 500 条本地模拟数据。 | 将导入改为显式、可预览、可回滚的初始化操作。 | 登录不产生隐式写入；导入前能预览并确认。 |
| D03 P2 | 共享文档仅按扩展名校验，编辑可能覆盖旧内容，缺少安全扫描与可靠历史恢复。 | 加入类型/大小/内容校验、版本存储、扫描与审计。 | 旧版本可恢复；不合规文件拒绝；下载和编辑均有权限测试。 |
| D04 P2 | 集成审计与客户、拜访、文档操作日志分散；外部请求失败留痕不完整。 | 定义统一事件字段、关联 ID、脱敏和查询入口。 | 可从一次用户动作追踪到审批、外部调用和结果，不暴露密钥。 |
| D05 P2 | 前端商机/文档列表仅显示首 100 条；报表和 AI 上下文可能一次加载全部授权数据。 | 后端分页、筛选、聚合与上下文裁剪；补规模测试。 | 500 条以上仍可完整翻页；响应时间和上下文大小满足约定阈值。 |
| D06 P2 | 文档下载路径未统一令牌刷新；README 对文档接入的描述已过时。 | 统一请求封装，补过期令牌测试，更新说明。 | 令牌过期行为明确；README 与实际接口一致。 |

# 分阶段交付建议

1. 安全止损：先处理 S01，再处理 S02–S04。此阶段未验收前，不把真实客户明细或正式密钥用于团队共享演示。

2. 运行基线：完成 R01–R03，留存从空库启动和跨电脑访问的操作记录；此后其他成员基于同一测试服务联调。

3. 业务链路：完成 B01–B03，分别验证企查查和各模型的真实调用，不把“接口存在”等同于“能力上线”。

4. 数据治理与体验：完成 D01–D06，重点确保口径、权限、版本和分页；随后做一次全量回归。

# 每项问题的关闭模板

负责人和 PR 链接：

复现步骤与影响范围：

设计决定及风险评估：

自动化测试和人工联调结果：

真实测试环境、数据规模与截图/日志位置：

回滚方式：

验收人、日期及结论：

注：优先级是本次审计建议，团队可在会上结合正式上线时间和数据敏感级别调整；变更须在 Issue 中留痕。